การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล  ประจำปี  พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารไว้ จำนวน 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่  4  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว   พบว่ามีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น  74  โครงการ   มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  61 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 82.43 และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.57

ตารางที่  1 แสดงภาพรวมการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการที่ บรรจุในแผน ดำเนินการ | โครงการที่ ดำเนินแล้ว เสร็จ | ร้อยละ | โครงการที่ ไม่ได้ ดำเนินการ | ร้อยละ |
| 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต | 17 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 |
| 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 | 13 | 86.67 | 2 | 13.33 |
| 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | 31 | 26 | 83.87 | 5 | 16.13 |
| 4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 |
| 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 |
| รวม | 74 | 61 | 82.43 | 13 | 17.57 |

9

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น  27,241,033  บาท โดยมีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ทั้งสิ้น 18,951,067.22  บาท คิดเป็นร้อยละ 69.57

| ยุทธศาสตร์ที่ | งบประมาณข้อบัญญัติฯ |  | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ |  | ใช้จ่ายเงินสะสม |  | รวมงบประมาณทุกประเภท |  | ร้อยละของ งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จัดสรร | เบิกจ่าย | จัดสรร | เบิกจ่าย | จัดสรร | เบิกจ่าย | จัดสรร | เบิกจ่าย |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 | 11,692,000 | 11,209,500 | - | - | - | - | 11,692,000 | 11,209,500 | 95.87 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 | 3,500,080 | 2,772,677.64 | 1,423,900 | 938,000 | 8,486,938 | 1,619,900 | 13,410,918 | 5,330,577.64 | 39.75 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 | 2,763,553 | 2,267,989.58 | - | - | - | - | 2,763,553 | 2,267,989.58 | 82.07 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 | 55,000 | 53,000 | - | - | - | - | 55,000 | 53,000 | 96.36 |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 | 335,000 | 90,000 | - | - | - | - | 335,000 | 90,000 | 26.87 |
| รวม | 18,345,633 | 16,393,167.22 | 1,423,900 | 938,000 | 7,470,500 | 1,619,900 | 28,257,471 | 18,951,067.22 | 67.07 |

10

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต  โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  17  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  15  โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  2 โครงการ ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการจัดกิจกรรมงานวัน อปพร. | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | มี.ค.2568 | สำนักปลัด |  |
| 2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ท่านางแนว | 30,000 | 30,000 | 15,000 | 15,000 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 3. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง | 200,000 | 200,000 | 117,000 | 83,000 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอแวงน้อย | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดอำเภอขอนแก่น | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | √ | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 6. โครงการการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 550,000 | 540,000 โอนลด 10,000 530,000 | 528,000 | 2,000 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |

11

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 7. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรค ต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลท่านางแนว | 150,000 | 100,000 | 68,000 | 32,000 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยาราชนารี | 50,000 | 35,000 | 19,500 | 15,500 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 9. โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณนุข | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 10. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ฯ | 10,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  | √ | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |

12

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 11. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 12. โครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร | 50,000 | 20,000 | 15,000 | 5,000 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 13. โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.) | 100,000 | 82,000 | 82,000 | 0 | √ |  |  | ธ.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 14. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ | 102,000 | 66,000 โอนลด 6,000 =60,000 | 60,000 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 15. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 2,376,000 | 1,920,000 โอนเพิ่ม 130,000 =2,050,000 | 2,036,800 | 13,200 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 16. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้สำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล | 10,406,400 | 8,200,000 โอนลด 258,800 =7,941,200 | 7,936,200 | 5,000 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 17. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |

13

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  15  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  13 โครงการ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  จำนวน  2  โครงการ ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางสมบูรณ์ ชัยชนะ-บ้านนางเครือวัลย์ ชัยชนะ | 136,700 | 136,700 | 136,700 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 2. โครงการปรับปรุงถนนดินในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา ม.1 โดยลงหินคลุก จากนานางทองตัด สันพันธ์-นานางพัน ระหา | 145,800 | 145,800 | 121,600 | 24,200 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 3. โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายบุญชู ศรีชุม-บ้านนายแป จันทร์นามอม | 645,000 | 232,100 | 232,100 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังบ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบ้านนางประยงค์ คงชัยภูมิ-นานายบุญมา จรูญสนธิ์ | 288,400 | 288,400 | 166,800 | 121,600 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

14

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 5. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพนงาม ม.4 จากนานายเคน โคตรภูธร-วัดนิเวศวิทยาราม (ช่วงที่ 2) | 294,600 | 294,600 | 294,600 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกท (OVERRAY) บ้านหนองหญ้าขาว ม.5 จากบ้านนางคำแปลง ยอดแสน-สามแยกไปหนองสะแบง | 365,900 | 365,900 | 360,000 | 5,900 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านหนองกุง ม.6 จำนวน 12 จุด | 180,000 | 180,000 | 51,000 | 129,000 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองกุง ม.6 จากศาลากลางวัน - บ้านนายสุวรรณ สมแวง | 106,800 | 106,800 | 51,000 | 55,800 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำซับ ม.7 จากสายกลางบ้าน-บ้านป่าไม้งาม | 1,960,000 | 387,100 | 387,100 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

15

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 10. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 จำนวน 10 จุด | 150,000 | 150,000 | 93,277.64 | 56,722.36 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 11. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.รูป ตัวยู บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 8 จากบ้านนางทอง ศรีภรมย์ - หนองปู่ตา | 148,000 | 148,000 | 0 | 148,000 |  | √ |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 12. โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนคอนกรีตแอสฟัลท์ติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากสามแยกบ้าน น.ส.วชิราภรณ์ บุญโนนแต้-บ้านนางยุ่น วิเศษตุ่น | 294,200 | 294,200 | 294,200 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา หมู่ 10 จากศาลาประชาคม-สามแยกบ้านนางสองเมือง พรชัยภูมิ | 595,000 | 305,300 | 305,300 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หอประชุม อบต.ท่านางแนว | 370,800 | 370,800 | 279,000 | 91,800 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 15. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารกู้ชีพ อบต.ท่านางแนว | 94,380 | 94,380 | 0 | 94,380 |  | √ |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

16

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน 31  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน  26  โครงการ  ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  4  โครงการ  ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ  ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการจัดงานวันไหว้ครู | 2,000 | 0 | 0 | 0 | √ |  |  | พ.ค.-มิ.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 2. โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 500 | √ |  |  | ส.ค.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 500,000 | 396,900 | 305,100 | 91,800 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 4. โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กโรงเรียน | 1,300,000 | 1,058,000 | 1,008,750 | 49,250 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 5. โครงการอาหารเสริม (นม) | 800,000 | 546,728 | 471,725.58 | 75,002.42 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 37,230 | 16,240 | 9,358 | 6,882 | √ |  |  | มี.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 17,000 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | √ |  |  | มี.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 8. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 24,650 | 10,150 | 5,800 | 4,350 | √ |  |  | มี.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |

17

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 9. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) | 147,390 | 110,160 | 84,456 | 25,704 | √ |  |  | มี.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 10. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 27,625 | 11,375 | 6,500 | 4,875 | √ |  |  | มี.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 11. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กเล็ก | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |  |  | √ | ธ.ค.2567-เม.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 12. โครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 13. โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 14. โครงการสร้างเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 15. โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์ | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 16. โครงการส่งเสริมการจัดประสบกาณ์เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 17. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |

18

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 18. โครงการส่งเสริมคุณภาพอนามัยของผู้เรียน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 19. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | พ.ค.-มิ.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 20. โครงการเด็กปฐมวัยใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 21. โครงการนิเทศภายใน | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 22. โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | พ.ค.-มิ.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 23. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ | ไม่ใช้งบประมาณ | ไม่ใช้งบประมาณ | 0 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 24. โครวงการงานประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว | 100,000 | 100,000 | 46,500 | 53,500 | √ |  |  | มี.ค.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 25. โครงการงานประเพณีบุญภูถ้ำ | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | มี.ค.-พ.ค.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 26. โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา | 100,000 | 50,000 | 34,300 | 15,700 | √ |  |  | ก.ค.-ส.ค.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |

19

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 27. โครงการงานประเพณีลอยกระทง | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | √ |  |  | พ.ย.2567 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 28. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ | 100,000 | 70,000 | 0 | 0 |  |  | √ | เม.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ | โอนลด 70,000 |
| 29. โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีต้านยาเสพติด | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | √ |  |  | ธ.ค.2567-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 30. โครงการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่านางแนว | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 31. โครงการให้ความรู้เพิ่มทักษะการเล่นกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 50,000 | 50,000 | 0 | 50,000 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |

20

ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยว   โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  3  โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  3  โครงการ  ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ | 50,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 2 .โครงการกำจัดขยะภายในตำบลท่านางแนว | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 3. โครงการปลูกป่าพื้นที่สาธารณประโยชน์ในตำบลท่านางแนว | 50,000 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | √ |  |  | เม.ย.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |

21

ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารโดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ   จำนวน  8 โครงการดำเนินงานและเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน  4  โครงการ  ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน  4  โครงการ ดังนี้

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในโอกาสสำคัญ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 2. โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 3. โครงการประชุมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน | 40,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | √ | พ.ย.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 4. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 |  |  | √ | พ.ย.2567-ม.ค.2568 | กองคลัง | โอนลด 20,000 |
| 5. โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษีอากร | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | √ |  |  | ธ.ค.2567-ม.ค.2568 | กองคลัง |  |

22

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 6. โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | 5,000 | 5,000 | - | 0 |  |  | √ | ธ.ค.2567-ม.ค.2568 | กองคลัง | โอนลด 5,000 |
| 7. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองคลัง |  |
| 8. โครงการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 350,000 | 200,000 | 0 | 0 |  |  | √ | ธ.ค.2567-ก.ย.2568 | สำนักปลัด | โอนลด 200,000 |

23

รายการจัดซื้อครุภัณฑ์  สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณตามแผนพัฒนา | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. จัดซื้อโซฟารับรองสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ชุด | - | 20,000 | 0 | 20,000 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 2. จัดซื้อเต้นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x4 เสาสูง 2.5 เมตร จำนวน 3 ชุด | - | 60,000 | 60,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | สำนักปลัด |  |
| 3. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกอาคาร ศพด.ต.ท่านางแนว | - | 45,000 | 45,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองการศึกษา ฯ |  |
| 4. จัดซื้อเครื่องปั่นไฟสำหรับเครื่องเจาะถนน | - | 21,500 | 0 | 21,500 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 5. จัดซื้อเครื่องเจาะถนน จำนวน 1 เครื่อง | - | 16,000 | 0 | 16,000 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 6. จัดซื้อหม้อแปลงไฟสำหรับเครื่องเจาะถนน | - | 7,000 | 0 | 7,000 |  |  | √ | ม.ค.-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

24

โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย ขก.ถ.113-07 (สี่แยกถนนลาดยางสายศรีเมืองน้ำซับไปป่าเป้ง) หมู่ที่ 7 ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร | 1,423,900 | 938,000 | 485,900 | √ |  |  | ต.ค.2567-ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

25

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโนนเขวา ม.1 โดยลงหินคลุก จากนานายไพรักษ์ ขำปู่ – โคกโนนอด | 427,600 | 427,600 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 2.โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์ บ้านโนนเขวา ม.1 จากแม่น้ำชีลงหนองสรวงใหญ่ จำนวน 1 จุด | 91,000 | 0 | 91,000 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางวัง ศรีไพร – สหกรณ์ | 334,900 | 0 | 334,900 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 4. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนเขวา ม.1 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 5. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาในหมู่บ้านท่านางแนว ม.2 จากระบบประปา ท่านางแนว ม.8 ไปหาบ้านท่านางแนว ม.2 คุ้มน้อย | 446,300 | 0 | 446,300 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 6. โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัสท์ติก บ้านท่านางแนว ม.2 จากศาลาประชาคม ม.2 – สามแยกบ้านนางวรรณงาม บุญโนนแต้ | 398,700 | 0 | 398,700 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

26

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว ม.2 จากบ้านนายประยงค์ พิทักษ์ – บ้านนายสง่า กุลจันทร์ | 66,200 | 0 | 66,200 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 8. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว ม.2 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 0 | 42,000 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 9. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภค – บริโภค บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จากบริเวณท่าสูบน้ำนายผันริมแม่น้ำชี | 139,000 | 0 | 139,000 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 10. โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองบัวเลิง ม.3 จำนวน 2 ช่วง | 280,300 | 0 | 280,300 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 11. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเลิง หมู่ 3 จำนวน 3 ช่วง | 142,200 | 142,200 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

27

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 12. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวเลิง ม.3 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนงาม ม.4 จากสามแยกนานายเคน โคตรภูธรไปหาวัดนิเวศวิทยาราม (ช่วงที่ 3) | 498,300 | 498,300 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 14. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนงาม ม.4 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 15. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 ปรับปรุงถนนดินสายจากสามแยกไร่ดอกบัวมาหาหนองน้ำหนองหญ้าขาว | 305,200 | 0 | 305,200 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 16. โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สายจากแยกดอนปู่ตามาหาลำห้วยยางบง 2. สามแยกไปหาถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน | 181,300 | 0 | 181,300 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

28

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 17. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จากนานางทองยุ่น สุธรรม – บ้านนายพรมมา จันทะดวง | 369,500 | 0 | 369,500 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 18. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 5 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 19. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน บ้านหนองกุง หมู่ 6 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังด้วยหินคลุก | 473,600 | 0 | 473,600 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองกุง ม.6 จำนวน 2 ช่วง | 81,600 | 81,600 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 21. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองกุง หมู่ 6 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 22. โครงการปรับปรุงระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านหนองกุง ม.6 | 460,000 | 0 | 460,000 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

29

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 23. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุกเพื่อการเกษตร บ้านน้ำซับ ม.7 จากสายบ้านน้ำซับช่วงสุดถนนคอนกรีตทางไปฝายชลประธานไปหาหนองซับคาไปถนนลาดยางสายน้ำซับป่าไม้งาม | 491,300 | 0 | 491,300 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 24. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำซับ หมู่ 7 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 25 . โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลติก บ้านท่านางแนว ม.8 จากสามแยกบ้านนางสาวรัชนี วิเศษตุ่นไปหาหนองตะกล้า (ช่วงที่ 1) | 496,100 | 0 | 496,100 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 26. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ 8 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 27. โครงการวางท่อระบายน้ำระบบประปาบ้านท่านางแนว ม.2,8,9 | 92,200 | 92,200 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

30

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 28. โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่ออุปโภค – บริโภค บ้านท่านางแนว ม.9 | 131,000 | 0 | 131,000 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 29. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัสติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากหน้าวัดถึงสี่แยกร้านถูกดี (ช่วงที่ 2) | 79,200 | 0 | 79,200 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 30. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัสติก บ้านท่านางแนว ม.9 จากหน้าวัดไปหาสามแยกเขียงหมูนายมนัส | 295,600 | 0 | 295,600 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 31. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่านางแนว หมู่ 9 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 32. โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาบ้านโนนเขวา ม.10 | 372,200 | 0 | 372,200 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

31

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จากบ้านนายฉันท์ชัย ชานนท์ไปนานายพล สันพันธ์ | 239,900 | 0 | 239,900 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 34. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านโนนเขวา ม.10 สายจากนานางทองสุข ถานันท์ไปหานานางอรุณี ชนะน้อย | 144,200 | 0 | 144,200 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 35. โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเขวา หมู่ 10 จำนวน 7 จุด | 42,000 | 42,000 | 0 | √ |  |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 36. โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนางสุภาวดี แย้มลอย-บ้านนายทองล้วน ปราบ ณ ศักดิ์ | 236,200 | 0 | 236,200 |  | √ |  | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

32

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | งบประมาณ อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 37. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเขวา ม.1 จากบ้านนายเดชา ปราบ ณ ศักดิ์-บ้านนางทอง งานไว | 214,538 | 0 | 214,538 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองตะกล้า บ้านท่านางแนว ม.8 | 476,300 | 0 | 476,300 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |
| 39. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านท่านางแนว ม.2 (จำนวน 2 ช่วง) | 102,500 | 0 | 102,500 |  |  | √ | ม.ค - ก.ย.2568 | กองช่าง |  |

33

ส่วนที่  3

ปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1. ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย  องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว  จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ

2. ข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ  ทำให้ม่สามารถนำโครงการ/กจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อยทำแผนไว้เยอะเพื่อของบประมาณ งบประมาณจากหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนงานโครงการในแผนพัฒนากับการตั้งงบประมาณรายจ่าย  และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัตื  ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องจำนวนโครงการ และงบประมาณ

2. พิจารณาเตรียมแผนงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพร้อมดำเนินการหากได้รับงบประมาณ

3.  เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด เห็นควรให้ดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็น เร่งด่วนก่อน

4. การติดตามและประเมินโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญ  ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  แต่จากการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะเห็นว่าการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลยังมีน้อยไม่เป็นรูปธรรม

34